ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ MVP

Система мониторинга цен на туристические услуги в России

Цель MVP - подтвердить возможность регулярного автоматического получения цен, сформировать историческую базу и оценить пригодность источников для промышленного решения.

## 1. Границы и результат

| В составе MVP | За рамками MVP |
| --- | --- |
| Ежедневный сбор данных из нескольких источников | Прогнозирование и машинное обучение |
| Сырые raw data и нормализованное хранение | Микросервисная архитектура и Kubernetes |
| Контроль качества и статистика | Высоконагруженный внешний API |
| Дашборд и экспорт CSV/Excel | Персональные рекомендации и динамическое ценообразование |

## 2. Покрытие MVP

| География | Категории | Горизонты поиска |
| --- | --- | --- |
| Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Калининград, Южно-Сахалинск | Отели, авиабилеты, железнодорожные билеты. Экскурсии и транспорт - при наличии доступного API / возможности парсинга | 7, 14, 30, 60 и 90 дней до поездки, один сбор в сутки |

## 3. Источники и стратегия интеграции

| Категория | Приоритетные источники | Подход |
| --- | --- | --- |
| Авиа | Aviasales, Travelpayouts, Яндекс Путешествия | Официальные и партнерские API – где это возможно, сырой парсинг – где API отсутствует |
| Ж/Д | Туту.ру, Poezd.ru / Travelpayouts | API или партнерская интеграция – где это возможно, сырой парсинг – где API отсутствует |
| Отели | Островок, RateHawk, Яндекс Путешествия, Суточно.ру, Авито Путешествия | B2B/партнерские API – где это возможно, сырой парсинг – где API отсутствует |
| Дополнительно | Sputnik8, Tripster, 2ГИС, Яндекс Карты, OSM, Localrent, Kiwitaxi | Подключение после проверки наличия API и возможности парсинга |

Принцип подхода - приоритет официальным API и агрегаторам, где это возможно, парсинг сырых данных, где API отсутствует, но необходимо принять ограничение на качество данных.

# 4. Реализация и архитектура

## 4.1. Шесть этапов реализации

| Этап | Что делаем | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Подтверждение источников | Проверяем API, покрытие, квоты, стоимость и юридические условия | Утвержденный реестр источников |
| 2. Коннекторы | Для каждого источника реализуем единый контракт: поиск -> сырые данные -> нормализация | Модуль интеграции |
| 3. Автосбор | Запуск заданий на поиск и обработку по городам, маршрутам и горизонтам | История данных / наблюдений |
| 4. Хранение | Сохраняем исходные raw data и нормализованные записи | Raw + PostgreSQL |
| 5. Качество | Проверяем полноту, ошибки, дубли, выбросы и резкие провалы покрытия данными | Метрики качество по источникам |
| 6. Интерфейс | Фильтры, сравнение источников, динамика цен, экспорт | Рабочий Streamlit-прототип / дашборд |

## 4.2. Логическая схема

ПЛАНИРОВЩИК = cron-джобы: формирует ежедневные задания

КОННЕКТОРЫ = API / HTTP / Playwright: получают данные и сохраняют исходный ответ

СЫРЫЕ ДАННЫЕ + НОРМАЛИЗАЦИЯ = S3/файлы для исходных ответов + Python для приведения к единой модели

POSTGRESQL + КАЧЕСТВО = история цен, справочники, статусы запусков, ошибки, метрики

STREAMLIT = просмотр, фильтрация, сравнение источников, CSV/Excel

## 4.3. Ключевые архитектурные решения

Одна виртуальная машина с Ubuntu и Docker, за счет этого минимальная стоимость и быстрый запуск

Модульное питон-приложение: коннекторы, планировщик запуска, нормализация, проверка качества, хранение, дашборд.

Каждый коннектор изолирован, то есть изменение одного источника не влияет на остальные

Слой сырых данных обязателен: данные можно повторно нормализовать без повторного обращения к поставщику и запуск новой задачи на парсинг

PostgreSQL достаточно для MVP. Kafka, Spark, Kubernetes, Redis и GPU не требуются.

# 5. Инфраструктура, критерии и риски

## 5.1. Минимальная инфраструктура

| Ресурс | Конфигурация для MVP | Стек |
| --- | --- | --- |
| Расчеты | 1 Ubuntu ВМ 4–8 vCPU, 16–32 ГБ RAM | Python, Docker, Selenium и т.д. |
| Данные | SSD 200–500 ГБ, бэкап | PostgreSQL, S3-совместимое или файловое сырое хранилище, можно Minio |
| Интеграция | Доступ в открытый интернет | httpx/requests, playwright только при необходимости |
| Интерфейс | Внутренний веб-доступ | Streamlit, CSV/Excel |

## 5.2. Критерии успешности MVP

| Критерий | Целевой результат |
| --- | --- |
| Покрытие | Подключены рабочие источники для отелей, авиа и Ж/Д, также резервный источник определен |
| Стабильность | Не менее 80% ежедневных заданий завершаются успешно отрабатывают за пилотный период |
| История | Каждое наблюдение сохраняется с датой сбора, параметрами запроса и источником |
| Качество | Рассчитываются полнота, пустые ответы, ошибки и т.д. |
| Расширяемость | Новый источник подключается отдельным коннектором без изменения остальных |
| Пользовательский результат | Доступны просмотр динамики, сравнение источников и экспорт |

## 5.3. Критические риски

| Риск | Уровень | Как снизить / убрать |
| --- | --- | --- |
| API недоступен или меняется | Высокий | Два источника на категорию, изолированные коннекторы, тесты |
| Ограничения автоматического доступа | Высокий | Официальные API, партнерские договоры, юридическая проверка |
| Низкое качество и неполнота | Высокий | Сырое хранение, валидация, сравнение источников, метрики качества |
| Временные сбои / выход за лимиты запросов | Средний/высокий | Ограничение частоты, ретраи с паузой, повторный запуск |
| Потеря данных | Средний/низкий | Ежедневный бэкап PostgreSQL и сырого хранилища |

## 6. Решение по итогам MVP

Переход к промышленному этапу считаем целесообразным, если подтверждены стабильные источники, достаточное покрытие и качество данных, а стоимость сопровождения коннекторов приемлема. До этого момента ML, с этапом прогнозирования и усложнения инфраструктуры предлагаем повременить.