Проект «Мониторинг цен на отдых в России» (инцидент № 5)

Цель проекта: сформировать базу данных о стоимости номерного фонда, авиа- и ж/д билетов с дальнейшей ИИ и прогнозной аналитикой с выводом информации в дашборды.

План работ

#### Фаза 0: Анализ и Методология (Предпроектное обследование)

- Сбор и формализация бизнес-требований:

  - Определение целевых пользователей дашбордов (внутренний аналитик, руководство Корпорации, МИНЭК).

  - Определение глубины истории (за сколько лет собирать данные?) и периодичности обновления (раз в день, в час?).

  - Определение метода усреднения (медиана или среднее арифметическое для периодов).

- Юридический комплаенс (Правовой блок):

  - Анализ robots.txt и условий использования выбранных API (Туту, Авиасейлс и др.).

  - Разработка политики использования данных (чтобы не нарушать 152-ФЗ и авторские права агрегаторов).

2.1. Анализ источников данных

- Подтверждение доступности каждого источника данных (API, выгрузки, парсинг).

- Анализ ограничений по лицензиям на использование, лимитам запросов и хранению данных

- Оценка полноты покрытия (города, категории гостиниц, перевозчики и пр.)

- Определение принципа/сценария работы при недоступности источника

- Формирование матрицы источников с указанием стоимости, ограничений и т.д.

#### Фаза 1: Архитектура и Инфраструктура (с упором на масштабирование)

- Разработка архитектуры решения (два контура):

  - Прототип: Упрощенная схема (монолит для 5 городов).

  - Целевое решение: High-Level Design (HLD) с микросервисами (Сборщик, Очиститель, Хранилище, Вычислитель ИИ, Визуализатор).

  - Архитектурный паттерн для горизонтального масштабирования – каждый микросервис должен быть stateless, общение через очереди сообщений (Kafka / RabbitMQ) для асинхронной обработки и возможности увеличения числа воркеров.

- Разработка требований к ИТ-инфраструктуре:

  - Расчёт нагрузки (сколько записей в сутки?) для 5 городов и экстраполяция на 50+ городов.

  - Подбор СУБД для записи и аналитики с учётом шардирования и партиционирования (например, ClickHouse для исторических данных, PostgreSQL для справочников).

  - Требования к GPU/CPU для инференса ML-моделей (прогноз цен) с возможностью горизонтального масштабирования инференс-серверов (Triton / ONNX Runtime).

  - Внедрение контейнеризации (Docker) и оркестрации (Kubernetes) для автоматического масштабирования под нагрузкой (HPA).

- Проектирование схемы данных (Data Model):

  - Создание витрины данных (DDS).

  - Таблица-справочник городов с геокодами и временными зонами.

  - Для номерного фонда: категория (звездность) отеля, дата, категория номера, тип_завтрака (включен/не включен), стоимость на 1 чел.

  - Для авиа/ж/д билетов: компания-перевозчик, тип транспорта, дата, категория (плацкарт, купе верх/низ), стоимость на 1 чел.

  - Проектирование партиционирования по дате и городу для ускорения запросов при росте данных.

5.1. Проектирование жизненного цикла данных

- Определение слоев хранения (сырые – raw, нормализованные, для аналитики и т.д.).

- Хранение сырых данных для возможности повторной обработки

- Версионирование записей, например, при изменении стоимости

- Политика хранения исторических данных

- Контроль происхождения данных (data lineage)

#### Фаза 2: Реализация сбора данных (Core ETL/ELT) – масштабируемый сбор

- Разработка модуля-оркестратора (Airflow / Prefect):

  - Настройка расписания запусков парсеров.

  - Система оповещений об ошибках сбора данных.

  - Реализация динамического распределения задач по городам – возможность запуска параллельных DAG-задач для каждого города с использованием пулов воркеров.

- Реализация коннекторов к источникам (по 5 направлениям):

  - Интеграция с REST API (Туту, Авиасейлс, TravelLine) и Selenium/Playwright для сайтов без API (типа Суточно, Яндекса).

  - Реализация прокси-пулов и ротации User-Agent для обхода антибот-систем (по необходимости и возможности).

  - Архитектура сбора с использованием очередей – каждый запрос на сбор отправляется в очередь, воркеры масштабируются горизонтально при увеличении числа городов.

7.1. Контроль качества собираемых данных

- Проверка полноты поступающих данных

- Контроль изменения структуры ответов API

- Мониторинг процента успешных запросов

- Выявление аномального поведения (уменьшение объема данных, дрифт и т.д.)

- Формирование отчетов о качестве данных

- Реализация слоя очистки и нормализации (Data Cleaning):

  - Приведение названий отелей к единому стандарту (удаление лишних пробелов, снос суффиксов "отель", "гостиница").

  - Обработка пропусков (null-значений) и аномальных выбросов.

  - Масштабируемая обработка через Spark или Pandas с chunk-загрузкой для больших объёмов.

8.1. Управление справочниками

- Ведение единого реестра/справочника гостиниц, городов, аэропортов и перевозчиков

- Дедупликация объектов из различных источников

- Унификация названий и идентификаторов

- Контроль изменений справочников

#### Фаза 3: Бэкенд и Логика прогнозирования (ИИ-компонент)

- Разработка модуля Feature Engineering:

  - Создание признаков: день недели, сезонность, праздничные дни (8 марта, майские).

  - Создание признаков на основе агрегаций по городу и категории – расчёт в распределённой среде (Dask / Spark) при масштабировании.

- Разработка прогнозной модели (ML):

  - Обучение модели для прогноза цены на глубину (например, на 30, 90 дней вперед).

  - Расчёт метрик качества модели (MAPE / RMSE) — визуализация точности прогноза на дашбордах.

  - Подготовка пайплайна переобучения модели по мере накопления новых данных – с возможностью параллельного обучения для разных сегментов (города / классы).

  - Разработка сервиса инференса с поддержкой горизонтального масштабирования (например, развёртывание нескольких реплик модели).

10.1. Управление моделями прогнозирования

- Версионирование моделей

- Хранение прогнозов разных версий

- Мониторинг деградации качества модели

- Контроль дрейфа данных

- Возможность отката на предыдущую модель

- Реализация API-интерфейса (Backend):

  - Разработка GraphQL или REST API для доступа к базе (выдача цен на конкретную дату + прогноз).

  - Реализация кеширования часто повторяющихся запросов (Redis) при необходимости.

  - Проектирование API-шлюза с балансировкой нагрузки между несколькими экземплярами бэкенда.

11.1. Контроль производительности API

- Кэширование тяжелых запросов

- Мониторинг времени ответа

- Контроль лимиты и таймауты

- Трассировка запросов (через OpenTelemetry)

#### Фаза 4: Интерфейсы и Визуализация (Frontend) – масштабирование пользователей

- Разработка интерфейса для ручного запроса информации:

  - Форма с фильтрами (Город, Диапазон дат, Тип транспорта, Количество ночей).

  - Вывод JSON/CSV для скачивания результата.

  - Оптимизация запросов к БД через индексы и материализованные представления для быстрого отклика при росте числа пользователей.

- Создание панели мониторинга (Дашборды):

  - Дашборд №1 (Тренды): Динамика средних цен по направлениям за месяц/год (линейные графики).

  - Дашборд №2 (Аномалии): Индикаторы резких скачков цен с пояснением причины (если модель нашла событие).

#### Фаза 5: Тестирование и Внедрение – проверка масштабируемости

- Нагрузочное тестирование:

  - Проверка системы при одновременном парсинге всех 5 городов.

  - Дополнительно: стресс-тест с эмуляцией 50 городов и 1000 одновременных запросов к API – оценка времени отклика и автоматического масштабирования в Kubernetes.

- QA и UAT (Приемочное тестирование):

  - Проверка корректности расчетов итоговых цен на дашборде.

  - Тестирование сценариев отказа одного из микросервисов – проверка восстановления и масштабирования.

  - Проверка полноты исторических данных, проверки витрин (датасетов), проверки корректности прогнозов

- Написание технической документации:

  - Инструкция для администратора по развертыванию и руководство пользователя по дашбордам.

- Интеграция с системой мониторинга Infra:

  - Настройка логов и алертинга (если сервер упал или API изменился).

  - Настройка метрик для автоскейлинга (потребление CPU, памяти, длина очереди сообщений) и алертов о необходимости увеличения ресурсов.

  - Настройка метрик мониторинга качества данных (для процента ошибок источников, полноты поступающих данных, времени обновления данных и т.д.)

- Масштабирование

- Горизонтальное масштабирование обеспечено за счёт:

  - Микросервисной архитектуры и очередей.

  - Контейнеризации и Kubernetes с HPA.

  - Шардирования БД и партиционирования.

  - Масштабируемых ML-сервисов.

- Вертикальное масштабирование (увеличение мощности) предусмотрено для БД и кэшей.

- Процессное масштабирование – добавление нового города требует лишь описания коннектора и внесения записи в справочник, без перестройки всей системы.

Для снижения сложности внедрения рекомендуется поэтапное развитие архитектуры:

- MVP - модульный монолит

- промышленная эксплуатация - выделение отдельных сервисов

- масштабирование по мере роста числа источников и нагрузки.